Univerzitet u Beogradu

Geografski fakultet

Master akademske studije - Geografski informacioni sistem

Projektni zadatak

Upravljanje GIS projektima

Tema:

**GIS monitoring I analiza pojave porodičnog nasilja po opštinama RS**

**(GiMoAnPoNa)**

Profesor: Aleksandar Peulić Student: Valentina Radonjić/2022

**Projektna povelja**

**Naziv projekta**:

GIS monitoring i analiza pojave porodičnog nasilja po opštinama RS

**Definicija projekta:**

Projekat se definiše kao potreba praćenja pojave porodičnog nasilja na teritoriji Republike Srbije koristeći informacije MUP RS.

**Cilj projekta:**

Cilj projekta je da se preko izabranog GIS softvera vizualno prikažu opštine Republike Srbije sa brojem prijavljenog nasilja . Kao i prikaz opštine koja ima najmanje prijavljenih nasilja, kao I opštine u kojoj ima najveći broj prijavljenih nasilja za 2021. godinu, sa podacima prikupljenim sa zvaničnog sajta Ministarstva unutrašnjih poslova.

**Obim projekta:**

Obimnost projekta predstavlja količina podataka koji se obrađuju, pa će tako njihova analiza predstavljati najveći deo posla. Nakon prikupljanja podataka i njihove analize, pristupa se zatvaranju projekta i izradi prateće dokumentacije.

**Pretpostavke i rizici:**

Najveći rizik u projektu jeste izlaženje iz zadatih vremenskih okvira, moguća nedostupnost javnih podataka na uvid ili nedovoljna tačnost podataka, kao i eventualni kvar na nekom od softvera planiranih za rad jer se radi o besplatnim programima.

**Zainteresovane strane:**

1. Vlasnik projekta (prof. dr. Aleksandar Peulić / Katedra za Geografske informacionesisteme, Geografski fakultet, Univerziteta u Beogradu);

2. Valentina Radonjić(Projekt menadžer i izvršilac).

**Preliminarni budžet:** /

**Faze projekta i vremenski okvir:**

1. Iniciranje projekta (02.04.2023 – 03.04.2023)

2. Planiranje projekta (03.04.2023 – 04.04.2023)

3. Realizacija projekta sa praćenjem i kontrolom (04.04.2023 – 06.04.2023)

4. Zatvaranje projekta (06.04.2023 – 08.04.2023)