DETALJAN PLAN

**GiMoAnPoNa**

1. **Iniciranje projekta (02.04.2023-03.04.2023.)**

1.1.Kreiranje I isporučivanje projekta

1.2. Kreiranje GitHub repozitorijuma

1.3.Potrebne instalacije QGIS i PowerBi

1. **Planiranje projekta (03.04.2023-04.04.2023.)**

2.1.Kreiranje detaljnog plana projekta

2.2.Kreiranje Gantograma

2.3.Prikupljanje podataka

2.4.Isporuka detaljnog plana

1. **Realizacija projekta sa praćenjem I kontrolom (04.04.2023-06.04.2023.)**

3.1.Uvoz I geokodiranje podataka

3.2.Klasifikacija I vizuelizacija

3.3.Analiza podataka

3.4.Obrada I isporuka rezultata analize

1. **Zatvaranje projekta (06.04.2023-08.04.2023.)**

4.1.Pisanje izveštaja

4.2.Isporuka izveštaja

4.3.Arhiviranje dokumentacije

4.4.Isporuka projekta